LAPORAN KEMAJUAN PENGERJAAN WEBSITE

KidneyHub.id — Sistem Registry Donor Ginjal Nasional Indonesia

Mata Kuliah: Modul 4 – ALP (Assignment Learning Project)

Checkpoint: 2 (Target: 50% Penyelesaian)

Tanggal: 12 April 2026

Capaian Saat Ini: 52% — Selesai

GitHub Repository: https://github.com/ervandyr2512/kidneyhub

Ervandyr Rangganata

2026

# 1. Ringkasan Eksekutif

Pada Checkpoint 2 ini, pengembangan platform KidneyHub.id telah mencapai 52% penyelesaian dari total target. Platform ini dibangun menggunakan Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, dan Firebase (Realtime Database + Authentication). Total 47 file telah dibuat dengan lebih dari 3.100 baris kode.

## 1.1 Status Penyelesaian Per Modul

| Modul | Komponen | Status | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktur & Konfigurasi | Firebase config, types, utilities | Selesai | 100% |
| Sistem Autentikasi | Login, Register, AuthContext | Selesai | 100% |
| Halaman Publik (6 halaman) | Home, RS, Dokter, Info, Tentang, Kontak | Selesai | 100% |
| REST API Routes | 8 endpoint (donors, doctors, hospitals, records) | Selesai | 100% |
| Dashboard Admin | Overview, CRUD Donor, Dokter, RS | Selesai | 100% |
| Dashboard Dokter | Halaman screening workflow | Selesai | 100% |
| Dashboard Rumah Sakit | Lab results management | Selesai | 100% |
| Dashboard Donor | Profil, status, rekam medis | Selesai | 100% |
| Komponen UI | Button, Card, Modal, Input, Badge, StatsCard | Selesai | 100% |
| Form Komponen | DonorForm, DoctorForm, HospitalForm, LabResults | Selesai | 100% |
| Navigasi | Navbar, Footer, Dashboard Sidebar | Selesai | 100% |
| Integrasi Testing | Unit test, E2E test | Dalam Proses | 20% |
| Deployment & CI/CD | Vercel deployment, environment config | Dalam Proses | 60% |
| Fitur Notifikasi | Email notifikasi real-time | Belum Dimulai | 0% |

# 2. Fungsi-Fungsi yang Telah Selesai

## 2.1  Sistem Type Definitions

File: src/types/index.ts

Mendefinisikan seluruh tipe data TypeScript untuk semua entitas dalam platform. Menjadi kontrak data tunggal yang digunakan oleh seluruh lapisan aplikasi.

### Fitur yang Selesai

- 5 union types: UserRole, DonorStatus, ScreeningStatus, ScreeningResult, AssignmentStatus

- 9 interface utama: User, Donor, Doctor, Hospital, Screening, MedicalRecord, PhysicalExam, LabResults, Assignment

- Form data types dengan Omit<> utility type untuk semua form

- DB_PATHS constants object untuk semua Firebase Realtime DB paths

- MedicalHistory interface dengan 12 field riwayat kesehatan

### Potongan Kode

export type UserRole = 'admin' ¦ 'doctor' ¦ 'hospital_staff' ¦ 'donor'; export type DonorStatus = ¦ 'pending' ¦ 'screening' ¦ 'eligible' ¦ 'assigned' ¦ 'rejected'; export interface Donor { id: string; userId: string; name: string; age: number; gender: 'male' ¦ 'female'; bloodType: 'A' ¦ 'B' ¦ 'AB' ¦ 'O'; rhesus: '+' ¦ '-'; medicalHistory: MedicalHistory; status: DonorStatus; createdAt: string; updatedAt: string; } export interface LabResults { hemoglobin?: number; creatinine?: number; gfr?: number; hlaTyping?: string; crossmatch?: 'positive' ¦ 'negative' ¦ 'pending'; hivStatus?: 'reactive' ¦ 'non-reactive' ¦ 'pending'; } export const DB_PATHS = { USERS: 'users', DONORS: 'donors', DOCTORS: 'doctors', HOSPITALS: 'hospitals', SCREENINGS: 'screenings', MEDICAL_RECORDS: 'medicalRecords', ASSIGNMENTS: 'assignments', } as const;

## 2.2  Firebase Authentication Helper

File: src/lib/firebase/auth.ts

Modul helper yang membungkus semua operasi autentikasi Firebase dengan cara yang bersih dan dapat diuji ulang.

### Fungsi yang Selesai

- registerUser() — Daftar user baru, simpan profil ke Realtime DB, kirim email verifikasi

- signIn() — Login dengan email dan password

- signOut() — Logout user aktif

- getUserProfile() — Ambil profil user dari Realtime DB berdasarkan UID

- resendVerificationEmail() — Kirim ulang email verifikasi

- onAuthChange() — Subscribe perubahan state autentikasi (digunakan AuthContext)

### Potongan Kode

export async function registerUser( email: string, password: string, name: string, role: UserRole = 'donor' ): Promise<FirebaseUser> { const credential = await createUserWithEmailAndPassword( auth, email, password ); const user = credential.user; const userRecord: Omit<User, 'uid'> = { email, name, role, phone: '', isEmailVerified: false, createdAt: new Date().toISOString(), }; await set(ref(db, `${DB_PATHS.USERS}/${user.uid}`), userRecord); await sendEmailVerification(user); return user; } export async function getUserProfile( uid: string ): Promise<User ¦ null> { const snapshot = await get( ref(db, `${DB_PATHS.USERS}/${uid}`) ); if (!snapshot.exists()) return null; return { uid, ...snapshot.val() } as User; }

## 2.3  Firebase Realtime Database CRUD Helper

File: src/lib/firebase/database.ts

Generic CRUD helpers berbasis TypeScript Generics serta entity-specific database wrappers untuk setiap koleksi Firebase.

### Fungsi yang Selesai

- createRecord<T>() — Buat record baru dengan push key otomatis Firebase

- getRecord<T>() — Ambil satu record berdasarkan ID

- getAllRecords<T>() — Ambil semua record dari suatu path

- updateRecord<T>() — Update record secara parsial

- deleteRecord() — Hapus record berdasarkan ID

- subscribeToPath<T>() — Realtime listener untuk perubahan data

- Entity wrappers: donorDb, doctorDb, hospitalDb, screeningDb, medicalRecordDb, assignmentDb

### Potongan Kode

export async function createRecord<T extends object>( path: string, data: T ): Promise<string> { const newRef = push(ref(db, path)); await set(newRef, { ...data, createdAt: new Date().toISOString() }); return newRef.key!; } export function subscribeToPath<T>( path: string, callback: (data: T[]) => void ): () => void { return onValue(ref(db, path), (snapshot) => { if (!snapshot.exists()) { callback([]); return; } const data = Object.entries(snapshot.val()).map( ([id, val]) => ({ id, ...(val as object) } as T) ); callback(data); }); } export const donorDb = { create: (data: WithoutIdAndDates<Donor>) => createRecord<object>(DB_PATHS.DONORS, { ...data, updatedAt: new Date().toISOString(), }), get: (id: string) => getRecord<Donor>(DB_PATHS.DONORS, id), getAll: () => getAllRecords<Donor>(DB_PATHS.DONORS), update: (id: string, data: Partial<Donor>) => updateRecord<Donor>(DB_PATHS.DONORS, id, data), delete: (id: string) => deleteRecord(DB_PATHS.DONORS, id), subscribe: (cb: (donors: Donor[]) => void) => subscribeToPath<Donor>(DB_PATHS.DONORS, cb), };

## 2.4  AuthContext — Global State Management

File: src/contexts/AuthContext.tsx

React Context API untuk manajemen state autentikasi global. Membungkus seluruh aplikasi dalam root layout.tsx.

### Fitur yang Selesai

- Interface AuthContextValue: firebaseUser, userProfile, loading, refreshProfile

- Auto-refresh profil pengguna saat auth state berubah (Firebase onAuthStateChanged)

- Provider wrapper AuthProvider yang melingkupi seluruh aplikasi

- Custom hook useAuth() untuk akses mudah dari komponen manapun

### Potongan Kode

export function AuthProvider( { children }: { children: React.ReactNode } ) { const [firebaseUser, setFirebaseUser] = useState<FirebaseUser ¦ null>(null); const [userProfile, setUserProfile] = useState<User ¦ null>(null); const [loading, setLoading] = useState(true); useEffect(() => { const unsubscribe = onAuthChange(async (user) => { setFirebaseUser(user); if (user) { const profile = await getUserProfile(user.uid); setUserProfile(profile); } else { setUserProfile(null); } setLoading(false); }); return unsubscribe; }, []); return ( <AuthContext.Provider value={{ firebaseUser, userProfile, loading, refreshProfile }}> {children} </AuthContext.Provider> ); }

## 2.5  REST API Routes (Next.js 16 Route Handlers)

Path: src/app/api/

Server-side API endpoints menggunakan Next.js 16 Route Handlers dengan pola async params terbaru.

### Endpoint yang Selesai

- GET  /api/donors — List semua donor

- POST /api/donors — Buat donor baru

- GET  /api/donors/[id] — Detail donor (Next.js 16: async params)

- PUT  /api/donors/[id] — Update donor

- DELETE /api/donors/[id] — Hapus donor

- GET/POST /api/doctors — CRUD dokter

- GET/POST /api/hospitals — CRUD rumah sakit

- GET/POST /api/medical-records — CRUD rekam medis

### Potongan Kode (Async Params — Next.js 16)

export const dynamic = 'force-dynamic'; // Next.js 16: params harus di-await sebagai Promise type Context = { params: Promise<{ id: string }> }; export async function GET(_: Request, { params }: Context) { const { id } = await params; const donor = await donorDb.get(id); if (!donor) return NextResponse.json( { error: 'Donor not found' }, { status: 404 } ); return NextResponse.json({ donor }); } export async function PUT(req: Request, { params }: Context) { const { id } = await params; const body = await req.json(); await donorDb.update(id, body); return NextResponse.json({ success: true }); } export async function DELETE(_: Request, { params }: Context) { const { id } = await params; await donorDb.delete(id); return NextResponse.json({ success: true }); }

## 2.6  Dashboard Admin — CRUD Lengkap

Path: src/app/dashboard/admin/

Admin panel komprehensif dengan manajemen penuh terhadap semua entitas sistem.

### Halaman yang Selesai

- /dashboard/admin — Overview dengan 4 StatsCards (donor, dokter, RS, pending screening)

- /dashboard/admin/donors — Tabel donor: search, view, edit, delete via modal

- /dashboard/admin/doctors — Card-based CRUD untuk manajemen dokter

- /dashboard/admin/hospitals — Card-based CRUD untuk manajemen rumah sakit

### Fitur Utama

- StatsCards real-time menggunakan Firebase subscribeToPath()

- Search & filter multi-field (nama, email, kota)

- Modal konfirmasi sebelum delete dengan toast notifikasi

- Status badge dengan warna dinamis berdasarkan DonorStatus

### Potongan Kode (Search & Delete)

const filtered = donors.filter((d) => d.name.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) ¦¦ d.email.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) ¦¦ d.city.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()) ); async function handleDelete(id: string) { if (!confirm('Hapus donor ini?')) return; await donorDb.delete(id); setDonors((prev) => prev.filter((d) => d.id !== id)); toast.success('Donor berhasil dihapus'); }

## 2.7  Dashboard Dokter — Screening Workflow

File: src/app/dashboard/doctor/screenings/page.tsx

Halaman untuk dokter (SpPD-KGH, Urologist, Forensic) melakukan penilaian screening terhadap calon donor.

### Fitur yang Selesai

- Tabel semua screening yang ditugaskan ke dokter yang sedang login

- Modal input hasil screening: eligible / ineligible + catatan klinis

- Auto-update status donor setelah hasil screening disubmit

- Filter berdasarkan status screening (pending / scheduled / completed)

### Potongan Kode (Auto-update Donor Status)

async function handleSubmitResult( screeningId: string, donorId: string ) { await screeningDb.update(screeningId, { result: resultForm.result, notes: resultForm.notes, status: 'completed', completedAt: new Date().toISOString(), }); // Auto-update status donor berdasarkan hasil screening const newStatus: DonorStatus = resultForm.result === 'eligible' ? 'eligible' : 'rejected'; await donorDb.update(donorId, { status: newStatus }); toast.success('Hasil screening berhasil disimpan'); setShowResultModal(false); loadScreenings(); }

## 2.8  Form Lab Results — Pemeriksaan Laboratorium Lengkap

File: src/components/forms/LabResultsForm.tsx

Form paling kompleks dalam sistem — menangani 8 seksi pemeriksaan medis dengan lebih dari 30 field input.

### Seksi Form yang Selesai

- Pemeriksaan Fisik: TB, BB, BMI (auto-kalkulasi), tekanan darah, nadi, suhu, SpO2

- Darah Lengkap / CBC: Hemoglobin, Hematokrit, Leukosit, Trombosit, Eritrosit

- Fungsi Ginjal: Ureum, Kreatinin, GFR (glomerular filtration rate)

- Elektrolit: Natrium (Na), Kalium (K), Klorida (Cl), Kalsium (Ca)

- Imunologi: HLA Typing, Golongan Darah, Crossmatch

- Penyakit Infeksi: HIV, Hepatitis B, Hepatitis C

- Genomik: opsional, hanya jika tersedia

- Kesimpulan: fit / unfit / pending + catatan dokter

### Potongan Kode (BMI Auto-Kalkulasi)

const handlePhysicalChange = ( field: keyof PhysicalExam, value: string ) => { const updated = { ...formData.physicalExam, [field]: parseFloat(value) ¦¦ 0 }; if (field === 'height' ¦¦ field === 'weight') { const h = (field === 'height' ? parseFloat(value) : formData.physicalExam.height) / 100; const w = field === 'weight' ? parseFloat(value) : formData.physicalExam.weight; if (h > 0 && w > 0) { updated.bmi = parseFloat((w / (h * h)).toFixed(1)); } } setFormData((prev) => ({ ...prev, physicalExam: updated })); };

## 2.9  Protected Dashboard Layout (Role-Based Navigation)

File: src/app/dashboard/layout.tsx

Layout wrapper untuk semua halaman dashboard dengan proteksi autentikasi dan navigasi dinamis berdasarkan role.

### Fitur yang Selesai

- Auto-redirect ke /login jika user tidak terautentikasi

- Role-based sidebar navigation (tampilan berbeda untuk admin, dokter, RS, donor)

- Mobile responsive dengan hamburger menu toggle

- Active link highlighting berdasarkan pathname saat ini

- User info di sidebar (nama, badge role berwarna)

### Potongan Kode (Role Navigation Map)

const navByRole: Record<UserRole, NavItem[]> = { admin: [ { label: 'Overview', href: '/dashboard/admin', icon: '📊' }, { label: 'Data Donor', href: '/dashboard/admin/donors', icon: '👥' }, { label: 'Data Dokter', href: '/dashboard/admin/doctors', icon: '👨‍⚕️' }, { label: 'Rumah Sakit', href: '/dashboard/admin/hospitals', icon: '🏥' }, ], doctor: [ { label: 'Overview', href: '/dashboard/doctor', icon: '📋' }, { label: 'Screening', href: '/dashboard/doctor/screenings', icon: '🔬' }, ], hospital_staff: [ { label: 'Overview', href: '/dashboard/hospital', icon: '🏥' }, { label: 'Data Donor', href: '/dashboard/hospital/donors', icon: '👥' }, { label: 'Rekam Medis', href: '/dashboard/hospital/records', icon: '📁' }, ], donor: [ { label: 'Dashboard', href: '/dashboard/donor', icon: '💚' }, { label: 'Profil Saya', href: '/dashboard/donor/profile', icon: '👤' }, { label: 'Rekam Medis', href: '/dashboard/donor/records', icon: '📋' }, ], };

## 2.10  Halaman Publik — 6 Halaman

Path: src/app/(public)/

Enam halaman publik yang dapat diakses tanpa autentikasi, menggunakan Navbar dan Footer bersama.

| Halaman | Path | Konten Utama |
| --- | --- | --- |
| Beranda | /home | Hero section, statistik, cara kerja, daftar RS mitra, CTA |
| Rumah Sakit | /rumah-sakit | 5 kartu RS mitra: RSCM, Fatmawati, Bunda, Siloam ASRI, Mandaya |
| Dokter Kami | /dokter-kami | Profil dokter dikelompokkan per spesialisasi (SpPD-KGH, Urolog, Forensik) |
| Informasi | /informasi | Edukasi donasi ginjal, kriteria kelayakan, panel lab, FAQ |
| Tentang Kami | /tentang-kami | Visi, misi, nilai organisasi, timeline pengembangan |
| Kontak Kami | /kontak-kami | Form kontak interaktif + kartu informasi kontak |

# 3. Struktur Folder dan File

Seluruh 47 file yang telah dibuat mengikuti konvensi Next.js 16 App Router dengan Route Groups.

kidneyhub/ ├── src/ │ ├── app/ │ │ ├── (auth)/ │ │ │ ├── login/page.tsx [SELESAI] │ │ │ └── register/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── (public)/ │ │ │ ├── home/page.tsx [SELESAI] │ │ │ ├── rumah-sakit/page.tsx [SELESAI] │ │ │ ├── dokter-kami/page.tsx [SELESAI] │ │ │ ├── informasi/page.tsx [SELESAI] │ │ │ ├── tentang-kami/page.tsx [SELESAI] │ │ │ └── kontak-kami/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── api/ │ │ │ ├── donors/route.ts [SELESAI] │ │ │ ├── donors/[id]/route.ts [SELESAI] │ │ │ ├── doctors/route.ts [SELESAI] │ │ │ ├── hospitals/route.ts [SELESAI] │ │ │ └── medical-records/route.ts [SELESAI] │ │ └── dashboard/ │ │ ├── layout.tsx [SELESAI] │ │ ├── admin/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── admin/donors/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── admin/doctors/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── admin/hospitals/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── doctor/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── doctor/screenings/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── hospital/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── hospital/donors/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── hospital/records/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── donor/page.tsx [SELESAI] │ │ ├── donor/profile/page.tsx [SELESAI] │ │ └── donor/records/page.tsx [SELESAI] │ ├── components/ │ │ ├── forms/ │ │ │ ├── DonorForm.tsx [SELESAI] │ │ │ ├── DoctorForm.tsx [SELESAI] │ │ │ ├── HospitalForm.tsx [SELESAI] │ │ │ └── LabResultsForm.tsx [SELESAI] │ │ ├── layout/ │ │ │ ├── Navbar.tsx [SELESAI] │ │ │ └── Footer.tsx [SELESAI] │ │ └── ui/ │ │ ├── Badge.tsx [SELESAI] │ │ ├── Button.tsx [SELESAI] │ │ ├── Card.tsx [SELESAI] │ │ ├── Input.tsx [SELESAI] │ │ ├── Modal.tsx [SELESAI] │ │ └── StatsCard.tsx [SELESAI] │ ├── contexts/AuthContext.tsx [SELESAI] │ ├── lib/ │ │ ├── firebase/ │ │ │ ├── config.ts [SELESAI] │ │ │ ├── auth.ts [SELESAI] │ │ │ ├── database.ts [SELESAI] │ │ │ └── admin.ts [SELESAI] │ │ └── utils/cn.ts [SELESAI] │ └── types/index.ts [SELESAI] ├── database.rules.json [SELESAI] ├── vercel.json [SELESAI] └── firebase.json [SELESAI]

# 4. Statistik Pengerjaan

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Total file dibuat | 47 file |
| Total baris kode | > 3.100 baris |
| Halaman publik | 6 halaman |
| Halaman dashboard | 13 halaman |
| API endpoints | 8 endpoint |
| Komponen UI | 10 komponen |
| Form komponen | 4 form |
| Firebase collections | 7 collections |
| TypeScript interfaces | 12 interface |

# 5. Teknologi yang Digunakan

| Teknologi | Versi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Next.js | 16 (App Router) | Framework utama (SSR + CSR hybrid) |
| TypeScript | 5.x | Type safety seluruh codebase |
| Tailwind CSS | 4.x | Styling utility-first |
| Firebase Auth | 11.x | Autentikasi pengguna + email verification |
| Firebase Realtime DB | 11.x | Database NoSQL (JSON tree) |
| Firebase Admin SDK | 13.x | Server-side token verification |
| React Context API | 18.x | Global state management |
| react-hot-toast | 2.x | Notifikasi UI |
| clsx + tailwind-merge | latest | Utility class merging (cn()) |

# 6. Arsitektur Sistem

Platform KidneyHub.id menggunakan arsitektur Serverless dengan Firebase Backend-as-a-Service (BaaS). Seluruh logika bisnis dieksekusi di Next.js API Routes (serverless functions) yang berjalan di Vercel.

- Frontend: Next.js 16 App Router (SSR + CSR hybrid, Singapore region)

- Database: Firebase Realtime Database (NoSQL JSON tree, asia-southeast1)

- Auth: Firebase Authentication (Email/Password + Email Link Verification)

- API: Next.js Route Handlers dengan Firebase Admin SDK untuk proteksi server-side

- Hosting: Vercel (region: sin1 / Singapore) — free tier

- Security: Firebase Security Rules + Role-Based Access Control (RBAC) di aplikasi

# 7. Rencana Pengerjaan Selanjutnya (50% Berikutnya)

| Minggu | Task |
| --- | --- |
| Minggu 1 | Implementasi unit test (Jest + React Testing Library) |
| Minggu 2 | Finalisasi deployment Vercel + konfigurasi environment variables |
| Minggu 3 | Fitur notifikasi email real-time untuk status donor |
| Minggu 4 | Optimasi performa: lazy loading, image optimization, caching |
| Minggu 5 | UAT (User Acceptance Testing) dengan minimal 5 pengguna |
| Minggu 6 | Final bug fixes, QA, dan dokumentasi teknis lengkap |

# 8. Link Referensi

GitHub Repository: https://github.com/ervandyr2512/kidneyhub

Firebase Console: https://console.firebase.google.com/project/kidneyhub-id

Vercel Dashboard: https://vercel.com/dashboard

Next.js 16 Docs: https://nextjs.org/docs

Ervandyr Rangganata  —  12 April 2026  —  Checkpoint 2: 52% Selesai